Приложение N 4

к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта  на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015 - 2021 годы»

в редакции постановления администрации района

от                                №

«Утверждаю»: Заместитель главы администрации по оперативным вопросам ____________________________М. Н. Джалиев _______________________________________________

ПЛАН

реализации муниципальной программы ««Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта  на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015 - 2021 годы»» на 2018 год

| № п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижения показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015 - 2021 годы» | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района Оренбургской области" на 2015 - 2021 годы | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 развитие систем водоснабжения муниципальных образований Грачевского района | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 4 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процент | 14,5 | 2018 |  |
| 5 | Основное мероприятия 1.2 Проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 6 | Инвестирование и расходы по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процент | 14,3 | 2018 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Проведение капитального ремонта объектов водоотведения | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 8 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процент | 41,0 | 2018 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4 Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 10 | Доля установленных муниципальными образованиями тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями в соответствующем году | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процентов | 100 | декабрь 2018 | Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий программы за счет средств районного бюджета |
| 11 | Принятие постановления администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О установлении (корректировке) долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Грачевского района Оренбургской области». | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | ед | 1 | 20 декабря 2018 | Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий программы за счет средств районного бюджета |
| 12 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе на 2015-2021 годы» | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 13 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 14 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества вставших на учет. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процентов | 5,6 | 2018 | Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий программы за счет средств районного бюджета |
| 15 | Выдача сертификатов молодым семьям | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | ед | 13 | апрель 2018 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.2 Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 17 | Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия от общего количества вставших на учет. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процентов | 3,6 | 2018 | Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий программы за счет средств районного бюджета |
| 18 | выдача сертификатов отдельным категориям граждан | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | ед | 1 | апрель 2018 |  |
| 19 | Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 20 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, получившие жилые помещения по договору найма специализированных жилых помещений от общего количества вставших на учет. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процентов | 11,8 | 2018 | Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий программы за счет средств районного бюджета |
| 21 | Выдача сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа, получившие жилые помещения по договору найма специализированных жилых помещений. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | ед | 4 | апрель 2018 |  |
| 22 | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе в 2015 - 2021 годах» | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 3.1 Внедрение АИСОГД | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 24 | обеспечение района автоматизированной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процентов | 100 | 2018 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 25 | Приобретение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | ед | 1 | 2016 |  |
| 26 | Основное мероприятие 3.2 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 27 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Грачевского района | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процентов | 100 | 2018 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 28 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | процентов | 100 | 2016 |  |
| 29 | Основное мероприятие 3.3 Разработка проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Межпоселковый газопровод к с. Якутино Грачевского района Оренбургской области» | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 30 | Осуществление нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Единиц | 0 | 2018 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 31 | Разработка проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Межпоселковый газопровод к с. Якутино Грачевского района Оренбургской области» | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | ед | 1 | 2016 |  |
| 32 | 4. Подпрограмма № 4 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района в 2015 – 2021 годах» | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 33 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление транспортных пассажирских перевозок граждан | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 34 | пробег пассажирского транспорта на пригородных маршрутах не менее | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | тыс. км | 145,5 | 2018 | Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы |
| 35 | осуществление на муниципальных маршрутах перевозок автомобильным транспортом | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | тыс. км | 145,5 | декабрь 2018 | Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы |